Приложение 1

к постановлению Администрации

Бельского района

от 28.07. 2015 г. №  111

ПЛАН

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Бельский район» Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие нормативно-правового акта Администрации Бельского района о построении (развитии) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «БГ» | 2015 г | Администрация Бельского района | Постановление Администрации Бельского района |
| 2 | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | 2015 г | Администрация Бельского района | НПА построения АПК «Безопасный город» |
| 3. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Бельского района | 2015 г | Администрация Бельского района, руководители объектов жизнеобеспечения | Материалы обследования |
| 4. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципального образования, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК БГ | 2015 г. | Администрация Бельского района | Работы по совершенствованию ЕДДС. |
| 5. | Разработка предложений по внесению изменений в бюджет Бельского района в соответствии с запланированными расходами на мероприятия построения АПК «БГ» | 2015 г. | Межведомственная рабочая группа | Предложения по внесению изменений в бюджет Бельского района |
| 6. | Разработка технического задания на проектирование АПК «БГ», | 2015-2016 г. | Исполнитель | Техническое задание |
| 7. | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «БГ» | 2016 г. | Исполнитель | Комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку |
| 8. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «БГ» | 2016-2017 г. | Исполнитель | Технический проект |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | 2017 г. | Исполнитель | Акт экспертизы |
| 10 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «БГ» | 2017 г. | Администрация Бельского района | Пакет документов |
| 11 | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «БГ», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | 2019 г. | Исполнитель | Техническое задание |
| 12 | Закупка оборудования, проведение монтажных и пуско-наладочных работ | 2019-2020 г. | Исполнитель | АПК «БГ» |
| 13 | Проведение испытания АПК «БГ» для ввода в эксплуатацию | 2020 г. | Исполнитель | Акт испытаний |
| 14 | Организация процесса обучения ЕДДС, дежурно-диспетчерского персонала организаций расположенных на территории района к работе на оборудовании АПК «БГ» | 2020 г. |  | Допуск к работе |
| 15 | Ввод в эксплуатацию АПК «БГ» на территории муниципального района | 2020 г. | Исполнитель | Акт ввода в эксплуатацию |
| 16 | Информирование населения о вводе в эксплуатацию АПК «БГ» | 2020 г. | Администрация Бельского района | Информация |